DECRETO PROVISIONAL N° 1720000798 DE 2017

(Julio 18)

“Por medio del cual se prorroga la vigencia del Plan Parcial Santa María de los Ángeles para el polígono Z5_RED_9, adoptado mediante Decreto Municipal 1191 de 2007 y se dictan otras disposiciones”

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las otorgadas por el numeral 5 del artículo 27 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 180 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.4.1.3.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 y

CONSIDERANDO QUE

El artículo 19 de la Ley 388 de 1997 establece que los Planes Parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la misma Ley.

Por su parte, el Acuerdo 48 de 2014, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial y se dictan otras disposiciones, define en su artículo 463 que el plan parcial es el instrumento de planificación complementaria de tercer nivel a través del cual los polígonos ubicados en suelos de expansión urbana independiente del tratamiento y; suelos urbanos con tratamientos de desarrollo o renovación urbana, desarrollan las disposiciones del presente Plan y los Macroproyectos, posibilitando la transición entre estos y los proyectos urbanísticos.

En vigencia del Acuerdo 62 de 1999, se adoptó el Plan Parcial Santa María de los Ángeles, para el polígono de redesarrollo Z5_RED_9, mediante Decreto Municipal 1191 de 2007.  El Plan pretende planificar y gestionar el redesarrollo urbano de las manzanas delimitadas por las carreras 44 y 48 (Av. Las Vegas), y las calles 15 Sur y 17 Sur (manzana 010, manzana 011, manzana 019) en el marco de un proyecto integral para el sector, a partir de la consolidación de la centralidad barrial mediante la estructuración del espacio público articulado al sistema de ciudad.

En términos de la configuración del subsistema de movilidad, el Plan Parcial acoge las recomendaciones producto del estudio realizado para el sector, condicionando el Plan a la ejecución de algunas obras y acciones tendientes al mejoramiento de la movilidad dentro del polígono de planificación. A la fecha el desarrollo de este instrumento ha permitido que algunos de las medidas señaladas en el estudio se hayan ejecutado; sin embargo, es importante el desarrollo de la totalidad del Plan Parcial para poder garantizar el mejoramiento de la movilidad en el sector.

En cuanto al Espacio Público, el Plan Parcial incorpora los planteamientos hechos por el Plan especial de El Poblado y define la manzana 11 como el lugar más apropiado para ceder espacio público. Este espacio público estructura un centro de Barrio y hace parte del sistema que está conformado, en primera instancia, por la Avenida El Poblado y la calle 16 Sur como eje central del barrio que remata en la Iglesia Santa María de los Ángeles. A la fecha la estructura del espacio público se encuentra desarrollada en un 50% y se requiere del desarrollo de las demás unidades de actuación urbanística para que a través del pago de las obligaciones urbanísticas se construya el espacio público restante, cumpliendo con el modelo de ocupación del Plan Parcial, así como sus objetivos y estrategias.

El estado en la ejecución de cada una de las Unidades de Actuación que conforman el Plan Parcial, en relación al desarrollo de los proyectos constructivos y cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de los mismos, específicamente las establecidas en cesión de suelo para espacio público, es el siguiente:

| UAU | Estado | Proyecto Constructivo | Licencias Urbanísticas | Obligaciones Urbanísticas (Cesión de suelo Espacio Público) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sin Ejecutar | N/A |  | N/A |
| 2 | Ejecutado | Proyecto Ópalo | C1-664-2007 Licencia de Urbanismo | Cumplimiento de Obligaciones Urbanísticas en cesión de suelo para espacio público en los Predios N. 10 y 11, según registro con código URB 1891L y 1670L de la Secretaría de Suministros y Servicios. Oficio de Recibo de Urbanismo 200900243303 de 23/06/2009. |
|  | Ejecutado | Proyecto Ángelus |  |  |
|  | Ejecutado | Proyecto Amatista |  |  |
| 3 | Sin Ejecutar | N/A |  | N/A |
| 4 | Sin Ejecutar | N/A |  | N/A |
| 5 | Sin Ejecutar | N/A |  | N/A |
| 6 | Ejecutado | Toscano | C1-552-2010 Licencia Urbanistica | Cumplimiento de Obligaciones Urbanísticas en cesión de suelo para espacio público en el Predio N. 12, según registro con código URB 1777L de la Secretaría de Suministros y Servicios. Oficio de Recibo de obra 201200000773 de 21 de septiembre de 2012. |
| 7 | En ejecución | Iglesia Pentecostal Unida de Colombia | C4-0853-2013 Licencia Urbanistica | Presenta licencia de construcción C4-0853 6 de marzo de 2013, en la cual se aprueba (1) una Oficina Sede Comunidad religiosa. No se han cumplido las obligaciones urbanísticas destinadas para esta Unidad de Actuación en el predio N. 14. |

El artículo 50 del citado Decreto Municipal 1191 de 2007, establece una vigencia de diez (10) años a partir de la publicación del mismo en la Gaceta Oficial, para las normas y proyectos del plan parcial, la cual se cumple el 30 de julio de 2017. Según los desarrollos mencionados anteriormente, en la actualidad el plan parcial presenta un desarrollo del 48% y requiere de más tiempo para poder consolidar las Unidades de Actuación que aún falta por desarrollar sus etapas de ejecución, tal como lo muestra la siguiente tabla:

| Unidad de Actuación Urbanística | Área | Porcentaje de participación según el Plan Parcial | Porcentaje Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.488 | 14% | 0% |
| 2 | 17.931 | 33% | 33% |
| 3 | 3.796 | 7% | 0% |
| 4 | 7.166 | 13% | 0% |
| 5 | 2.654 | 5% | 0% |
| 6 | 6.087 | 11% | 11% |
| 7 | 8.571 | 16% | 4% |
| Total | 53.693 | 100% | 48% |

Mediante oficio con radicado 201710173027, el señor Juan Carlos Olmos, en calidad de Coordinador de Proyectos de Link Inmobiliario, solicita prórroga del Plan Parcial, toda vez que se encuentran estructurando un proyecto para la Unidad de Actuación Urbanística No. 1.  En el mismo sentido, mediante oficio con radicado No. 201710173032 la señora Victoria Palacio Piedrahita, en calidad de propietaria del predio identificado con matricula inmobiliaria No. 001-156355, eleva la misma solicitud.  Finalmente, mediante oficio con radicado No. 201710175197, la señora Catalina Posada Mejía, en calidad de representante Legal de Alianza Fiduciaria, realiza idéntica petición, argumentando que en la actualidad se encuentran estructurando un proyecto en la Unidad de Actuación Urbanística No. 1, denominado Montreal.

El artículo 27 de la citada Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 180 de Decreto Nacional 019 de 2012, al establecer el procedimiento para Planes Parciales, ha prescrito que una vez aprobado en las fases de revisión consulta y concertación, corresponde al alcalde municipal adoptar el plan parcial por medio de decreto.

Por su parte, el parágrafo 3 del artículo 180 del Decreto Ley 019 de 2012, establece que la vigencia del Plan Parcial se señalará en el decreto en que se adopte y no se alterará por el hecho de que se modifique el Plan de Ordenamiento Territorial, salvo que los propietarios se acojan por escrito a la nueva reglamentación.

Previamente a la firma del presente Decreto, fue implementado el procedimiento referido a la publicación de proyectos específicos de regulación descrito en el artículo 8, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011 y especificado en la Circular No. 18 de 2017 emitida por la Secretaria General del Municipio. Para estos efectos, el presente acto, fue previamente publicado en la página web de la Alcaldía de Medellín, sin haber recibido opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo anterior,

DECRETA

Artículo 1: Objeto. Prorrogar hasta por la vigencia del Acuerdo 48 de 2014, por medio del cual se adoptó la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, la vigencia de las normas urbanísticas contempladas en el Plan Parcial Santa María de los Ángeles para el polígono Z5_RED_9, adoptado mediante Decreto Municipal 1191 de 2007. Este término se contará a partir del 30 julio de 2017.

Las demás disposiciones contenidas en el Plan Parcial objeto de la presente prórroga, se conservan en su integridad y su revisión, ajuste y modificación se efectuará según lo dispuesto en el Decreto de adopción y demás normas aplicables.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto se aplicará para los desarrollos inmobiliarios que adelanten los agentes privados, públicos o mixtos, en el polígono Z5_RED_9, de acuerdo a la delimitación contenida en el artículo 4 del Decreto Municipal 1191 de 2007.

Artículo 3. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el inciso primero del artículo 50 del Decreto Municipal 1191 de 2007.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CORREA

Director

Departamento Administrativo de Planeación

| Proyectó: Dany Granda Jaramillo / Abogado Mariluz González / Profesional Unidad de Formulación de Instrumentos Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad | Revisó: Nelson Darío Valderrama Cuartas Líder de Programa (E) Unidad de Formulación de Instrumentos Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad | Aprobó: Claudia García Loboguerrero Subdirectora de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad. Paula Arboleda Jiménez Asesora Jurídica del Despacho |
| --- | --- | --- |

ANEXO: Memoria justificativa.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Decreto Provisional No. 1720000798 de 2017

| Dependencia que desarrollara el proyecto de Norma | Departamento Administrativo de Planeación |
| --- | --- |
| Título del Proyecto de Decreto o Resolución: | Por medio del cual se prorroga la vigencia del Plan Parcial Santa María de los Ángeles adoptado para el para el polígono Z5_RED_9, mediante Decreto 1191 de 2007 y se dictan otras disposiciones |

| 1. Los antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición. | ANTECEDENTES: POLIGONO: Z5_RED_9 INICIATIVA: Privada PROPONENTE: S + A PROMOTOR: Grupo Diseño Urbano ÁREA DE PLANIFICACIÓN: 5,36 ha (53.693 m2) ÁREA NETA: 5,01 ha (50.187 m2) UNIDADES DE ACTUACÓN: 7 NORMAS REGLAMENTARIAS: Decreto 1191/07 POT: Acuerdo 62 de 1999 VIGENCIA: 10 años se vence el 23 de julio de 2017 El artículo 19 de la Ley 388 de 1997 establece que los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la misma Ley. Por su parte, el Acuerdo 48 de 2014, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial y se dictan otras disposiciones, define en su artículo 463 que el Plan Parcial es el instrumento de planificación complementaria de tercer nivel a través del cual los polígonos ubicados en suelos de expansión urbana independiente del tratamiento y; suelos urbanos con tratamientos de desarrollo o renovación urbana, desarrollan las disposiciones del presente Plan y los Macroproyectos, posibilitando la transición entre éstos y los proyectos urbanísticos. El Plan pretende planificar y gestionar el redesarrollo urbano de las manzanas delimitadas por las carreras 44 y 48 (Av. Las Vegas), y las calles 15 Sur y 17 Sur (manzana 010, manzana 011, manzana 019) en el marco de un proyecto integral para el sector, a partir de la consolidación de la centralidad barrial mediante la estructuración del espacio público del sector articulado al sistema de ciudad. En este sentido, el Plan busca generar una alternativa de intervención bajo los siguientes propósitos: Consolidar el proceso de ocupación eficiente del suelo en el área de intervención, a partir de un modelo racional de prediación, edificabilidad y uso del suelo. Consolidar el uso de vivienda multifamiliar en un sector céntrico del Barrio El Poblado dotado con una infraestructura vial y de servicios con características metropolitanas. Definir un sistema de ocupación acorde al barrio Santa María de los Ángeles mediante una estructura predial y de ocupación que respete el sistema natural y la estructura urbana. Mejorar el espacio público del sector participando en la creación de un nuevo Parque de escala barrial. Contribuir a la ejecución de nuevas vías y alamedas públicas locales, de manera que se incremente efectivamente la capacidad de soporte de población y actividades que el redesarrollo supone y promueve, así como se integre efectivamente el sistema local de espacios públicos debidamente mejorado con el sistema general de la zona del Poblado. Movilidad y Espacio Público en el plan parcial Movilidad El entorno inmediato a las manzanas de planificación del presente plan parcial, se caracteriza por la discontinuidad de las vías; la carrera 44 cuenta con un paso restringido a la calle 15 sur, las carreras 45 y 46, quedan contenidas entre la calle 15 sur y la calle 17 sur que atraviesan transversalmente el área de planeamiento conectando la avenida de El Poblado con la avenida Las Vegas. El plan acoge las recomendaciones producto del estudio de movilidad realizado para el sector, condicionando el plan a la ejecución de algunas obras y acciones tendientes al mejoramiento de la movilidad dentro del polígono de planificación. No obstante, se aceptó que la problemática detectada sobre las intersecciones entre las calles 15sur y 17sur con la avenida las vegas y el poblado, son problemáticas estructurales de la zona y deberán ser resueltas o mitigadas por el Municipio de Medellín. Es muy importante que el barrio a través del desarrollo de sus primeras etapas pueda contar con la continuidad vehicular de las carreras 44, 45 y 46 entre las calles 16sur y 15sur con la sección mínima establecida. Esto para evitar que colapsen los cruces viales actuales por las necesidades del proceso constructivo. A la fecha el desarrollo del plan parcial ha permitido de manera parcial que algunos de las medidas anteriormente mencionadas se hayan construido pues es importante el desarrollo de la totalidad del plan parcial para poder garantizar el mejoramiento de la movilidad en el sector. Cabe anotar que un faltan importantes desarrollos en términos de movilidad y que solo podrán desarrollarse cuando se ejecuten algunas unidades de actuación urbanística que a la fecha no tienen desarrollos. Espacio público En cuanto al Espacio Público el plan parcial incorpora los planteamientos hechos por el plan especial de El Poblado y define como el lugar más apropiado para ceder espacio público la manzana 11. Este espacio público estructura un centro de Barrio y hace parte del sistema que está conformado, en primera instancia, por la Avenida El Poblado y la calle 16 Sur como eje central del barrio que remata en la Iglesia Santa María de los Ángeles. Se crea una estructura de parque lineal que conecta el extremo sur de la carrera 46 con la calle 17sur, generándose una conexión vital entre la nueva centralidad y el corredor de estructura de ciudad Avenida Las Vegas. El criterio que se ha utilizado para la propuesta de un núcleo de equipamientos, se basa en el estudio de las condiciones del barrio, la revisión de inventario de los equipamientos en el Polígono Z5-RED9 y su área de influencia. A la fecha la estructura del espacio público se encuentra desarrollada en un 50% y se requiere del desarrollo del resto de las unidades de actuación urbanística para poder a través del pago de las obligaciones urbanísticas construir el espacio público restante y cumplir con el modelo de ocupación del plan parcial así como sus objetivos y estrategias. ESTADO DE DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL La Unidad de Actuación Urbanística No 1. Realizará el pago de sus cargas de espacio público en el lote 13 que hace parte del Parque. Actualmente sobre esta unidad no se registra ningún tipo de desarrollo. La Unidad de Actuación Urbanística No 2. Pagará sus cargas urbanísticas en los lotes 10 y 11, conformando el 50% del parque. Esta unidad de actuación ya cumplió con su obligación establecida por el plan parcial y la construcción del equipamiento urbano. La Unidad de Actuación Urbanística No 3. El cumplimiento de sus cargas para espacio público, podrá efectuarse en lotes 10, 11, 12, 13 o el parque lineal de la Unidad de Actuación urbanística Nº 4. Actualmente, esta unidad sin desarrollar podrá cumplir la obligación en el lote 13 o en el parque lineal. En el caso de que al momento de licenciarse la Unidad, el espacio público se encuentre totalmente consolidado al interior del área de planificación, deberá compensarse en dinero y será el Comité de Direccionamiento Estratégico de la Ciudad, quien defina su concreción en el sector. La Unidad de Actuación Urbanística No 4. El aporte correspondiente a sus obligaciones urbanísticas se realizará en su interior con un parque lineal. Actualmente sobre esta unidad no se registra ningún tipo de desarrollo. (ver imagen UAU 1) La Unidad de Actuación Urbanística No 5. Podrá pagar en los siguientes lotes en el caso que no se hayan desarrollado: lotes 10, 11, 12, 13 o el parque lineal de la Unidad de Actuación urbanística Nº 4. Actualmente, esta unidad sin desarrollar, podrá cumplir la obligación en el lote 13 o en el parque lineal. En el caso de que al momento de licenciarse la Unidad, el espacio público se encuentre totalmente consolidado al interior del área de planificación, deberá compensarse en dinero y será el Comité de Direccionamiento Estratégico de la Ciudad, quien defina su concreción en el sector. (ver imagen UAU 3) La Unidad de Actuación Urbanística No 6. El pago de sus obligaciones de espacio público la realizará en el lote 12 de la manzana 11, haciendo parte del parque propuesto para complementar su configuración. Esta unidad se desarrolló a través de un Proyecto Urbanístico General -PUG- que de acuerdo al artículo 2.2.6.1.2.4.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015, implica una subdivisión por etapas de la UAU, en virtud de la cual, cada una, según el momento en que soliciten licencia de urbanización, concretará el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan, según el reparto interno efectuado entre los propietarios. Para el caso particular, ya se cumplió con la obligación en el lote 12, enmarcado en línea discontinua de la siguiente imagen, así como con las demás obligaciones viales exigidas por el plan parcial. La Unidad de Actuación Urbanística No. 7. El pago de sus obligaciones de espacio público lo efectúa en el lote 14 de la manzana 11, haciendo parte del parque propuesto para el sector. Al Igual al que anterior, esta unidad presenta un desarrollo a través de Proyecto Urbanístico General -PUG-, tal como se muestra en la siguiente imagen. De las cuatro etapas aprobadas, solo se ha desarrollado la No. 3, en la cual se encuentra pendiente el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, a través de la adecuación y cesión de la porción del parque Santa María de los Ángeles. A continuación, se resume el estado en la ejecución de cada una de las Unidades de Actuación que conforman el Plan Parcial, en relación a desarrollo de los proyectos constructivos y cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de los mismos, específicamente las establecidas en cesión de suelo para espacio público: UAU Estado Proyecto Constructivo Licencias Urbanísticas 1 Sin Ejecutar N/A 2 Ejecutado Proyecto Ópalo C1-664-2007 Licencia de Urbanismo Ejecutado Proyecto Ángelus Ejecutado Proyecto Amatista 3 Sin Ejecutar N/A 4 Sin Ejecutar N/A 5 Sin Ejecutar N/A 6 Ejecutado Toscano C1-552-2010 Licencia Urbanistica 7 En ejecución Iglesia Pentecostal Unida de Colombia C4-0853-2013 Licencia Urbanistica El artículo 50 del citado Decreto Municipal 1191 de 2007, establece una vigencia de diez (10) años a partir de la publicación del mismo, para las normas y proyectos del Plan Parcial, la cual se cumple el próximo 30 de julio. Según los desarrollos mencionados anteriormente, en la actualidad el Plan Parcial presenta un desarrollo del 48% y requiere de más tiempo para poder consolidar las Unidades de Actuación que aún falta por desarrollar sus etapas de ejecución, tal como lo muestra la siguiente tabla: Unidad de Actuación Urbanística Área Porcentaje de participación según el Plan Parcial Porcentaje Ejecutado 1 7.488 14% 0% 2 17.931 33% 33% 3 3.796 7% 0% 4 7.166 13% 0% 5 2.654 5% 0% 6 6.087 11% 11% 7 8.571 16% 4% Total 53.693 100% 48% Mediante oficio con radicado 201710173027, el señor Juan Carlos Olmos, en calidad de Coordinador de Proyectos de Link Inmobiliario, solicita prorroga del Plan Parcial, toda vez que se encuentran estructurando un proyecto para la Unidad de Actuación Urbanística No. 1. En el mismo sentido, mediante oficio con radicado No. 201710173032 la señora Victoria Palacio Piedrahita, en calidad de propietaria del predio identificado con matricula inmobiliaria No. 001-156355, eleva la misma solicitud. Finalmente, mediante oficio con radicado No. 201710175197, la señora Catalina Posada Mejía, en calidad de representante Legal de Alianza Fiduciaria, realiza idéntica peticion, argumentando que en la actualidad se encuentran estructurando un proyecto en la Unidad de Actuación Urbanística No. 1, denominado Montreal. CONVENIENCIA: De acuerdo a la verificación efectuada por el Departamento Administrativo de Planeación, el plan parcial se ha venido ejecutando en cumplimiento de las normas establecidas para el sector, por lo que se recomienda su prórroga, toda vez que el vencimiento del mismo, impediría que se consolide el modelo de ocupación definido para el sector, lo cual podría tener consecuencias negativas para la movilidad, el espacio público y la dotación de equipamientos en el sector. |
| --- | --- |
| 2. Las normas expresas que otorgan la competencia para la expedición del correspondiente acto. | El artículo 27 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 180 de Decreto Nacional 019 de 2012, al establecer el procedimiento para planes parciales, ha prescrito que una vez aprobado en las fases de revisión consulta y concertación, corresponde al Alcalde Municipal su adopción mediante Decreto. El parágrafo 3 del artículo 180 del Decreto Ley 019 de 2012, establece que la vigencia del plan parcial se señalará en el decreto en que se adopte y no se alterará por el hecho de que se modifique el Plan de Ordenamiento Territorial, salvo que los propietarios de los predios se acojan, por escrito a la nueva reglamentación. |
| 3. La vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada. | El Decreto Municipal 1191 de 2007, cuya vigencia se prorroga, se encuentra vigente hasta el próximo 30 de julio. |
| 4. Las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, si alguno de estos efectos se produce con la expedición del respectivo acto. | Se modifica el artículo 50 del Decreto Municipal 1191 de 2007. |
| 5. Revisión y análisis de decisiones judiciales de los órganos de cierre de que pudieran tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto (en caso de que sea procedente) | No aplica |
| 6. El ámbito de aplicación del respectivo acto y los sujetos a quienes va dirigido | El Decreto aplicará para los desarrollos inmobiliarios que adelanten agentes privados, públicos o mixtos, en el polígono Z5_RED_9, de acuerdo a la delimitación contenida en el artículo 4 del Decreto Municipal 1191 de 2007. |
| 7. Impacto económico si fuere el caso, el cual deberá señalar el costo o ahorro, de la implementación del respectivo acto. | No aplica |
| 8. Disponibilidad presupuestal (en caso de que sea necesaria) | No aplica |
| 9. Cualquier otro aspecto que la Dependencia remitente considere relevante o de importancia para la adopción de la decisión. |  |
| 10. Seguridad Jurídica: Dentro del año inmediatamente anterior ya se había reglamentado la misma materia: SI: NO: X |

| Proyectó: Dany Granda Jaramillo / Abogado Mariluz González / Profesional Unidad de Formulación de Instrumentos Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad | Revisó: Byron Sierra Líder de Programa (E) Unidad de Formulación de Instrumentos de Gestión. Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad | Aprobó: Claudia García Loboguerrero Subdirectora de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad. Paula Arboleda Jiménez Asesora Jurídica del Despacho |
| --- | --- | --- |